Referat af bestyrelsesmødet søndag den 30. september 2012 1100 hos Allan, Valdemarsgade 1 B

Til stede var Ninna, Anita, Signe, Stefan og Allan.

Mødet behandlede de igangværende maler- og reparationsarbejder.

- Facade mod gade

Vi kunne konstatere at det meste af malerarbejdet var færdigt. Værn på facadealtanen mangler fortsat, men kan forventes opsat inden for 2 – 3 uger.

Der var enighed om at Pho Saigons røde skilte, som tidligere havde været sat op over restaurantens vinduer, ikke passede til den nymalede facade, hvorfor vi vil bede restauratøren om at finde en anden skiltning såfremt restauratøren det fastholder at ville benytte denne plads til skiltning. Allan retter henvendelse til restauratøren herom og til den kommende indehaver af det tidligere solcenter om at vi gerne ser hans forslag til skiltning.

- Facade mod gård

Vi har modtaget et tilbud fra en murer (Jakob) som er billigere end det vi har modtaget fra Bo. Jakob er derfor blevet bedt om at udføre arbejdet og er i gang hermed. Der udestår reparationsarbejder på gavlen og i ejendommens sydøstlige hjørne øverst. Vi har bedt om et tilbud herpå. Dette arbejde kan ikke udføres fra det nuværende stillads.

- Døre til opgangene

Disses udseende blev drøftet. Priserne varierer mellem ca. 60.000 – 120.000 kr. alt efter udførelse og materialer. Det blev vedtaget at anskaffe traditionelle døre med lodrette og vandrette sprosser med i alt ni ruder i dørens øverste halvdel. Dørene skal males i en mørkegrøn, glansfuld farve.

Næste møde afholdes tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 1930 hos Allan.