TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

E/F Vesterbrogade 83/Valdemarsgade 1A + 1B

Vesterbrogade 83

Valdemarsgade 1A & 1B

###### 1665 København K

Ejd. nr. 8.320

###### September 2007

# Indholdsfortegnelse	Side

1.	Indledning		1

2.	Budget for 2007-2016	3

2.1	Budgetskema	3

2.2	Kommentarer til budgetskema	4

3.	Ejendommens tilstand m.m.	5

3.1	Terræn	5

3.2	Tag	6

3.3	Facader, ydervægge, altaner og karnapper	7

3.4	Vinduer og døre til det fri	8

3.5	Kælder og fundamenter	9

3.6	Øvrige primære bygningsdele	11

3.7	Afløb og kloak	12

3.8	Vand	12

3.9	Gas	13

3.10	Varme	13

3.11	Ventilation	14

3.12	Lys og kraft	14

3.13	Dørtelefoner	15

3.14	Trappeopgange	15

3.15	Lejligheder	17

3.16	Låsesystem	17

3.17	Energibesparende foranstaltninger	17

4.	Bilag		18

4.1	Opdeling af ejendommen	18

1.		Indledning

## Orientering

Indhold	Rapporten indeholder forslag til budget for vedligeholdelses- og renoveringsarbejder samt bygningsbeskrivelse med tilhørende tilstandsregistrering.

Tidsperioden er en 10-års periode startende fra år 2007.

Hovedafsnit 2 viser budgetterne for år 2007-2016. Budgetterne er opdelt i større arbejder, der er prissat enkeltvis, og et årligt beløb til løbende vedligeholdelsesarbejder og akutte reparationer.

Hovedafsnit 3 indeholder en gennemgang af ejendommens tilstand.

### Fremgangsmåde

Rapporten er udarbejdet af projektleder Geske Simons.

Rapporten er udarbejdet på grundlag af besigtigelse af ejendommen i februar 2007 og diverse udtalelser fra ejendommens beboere og håndværkere. Der har ikke været gennemsyn af byggesager hos kommunen.

Besigtigelse	Gennemgangen af ejendommens forskellige bygningsdeles beskaffenhed er sket som en visuel besigtigelse fra terræn. Kælder- og loftsrum er stikprøvevis gennemgået. Taget er besigtiget fra terræn og gennem loftsvinduer.

Tilstandsregistreringen af installationerne er sket ved besøg i tilfældigt valgte lejligheder.

Vedligeholdelses-	Behovet for de enkelte vedligeholdelses- og renoveringsarbejder er bedømt

standard	ud fra, at det er et generelt ønske, at ejendommen fremstår i velvedligeholdt stand.

Økonomiske forudsætninger

De angivne overslagspriser er anslåede samlede udgifter til håndværkere inkl. projektering, tilsyn, uforudsete udgifter, moms m.v.

Priserne er udarbejdede på grundlag af overslagspriser/tilbud fra entreprenører samt skønnede udgifter for de mindre arbejder baseret på erfaringstal fra tilsvarende sager.

Udarbejdelse af projekter med myndighedsbehandling m.m. kan påvirke enkelte budgettal.

Årligt bygningssyn og igangsætning

De aktiviteter, der er nævnt sidst i 10-årsperioden, bør ikke igangsættes, før en inspektion på stedet har godtgjort, at der rent faktisk er behov for at gennemføre det pågældende vedligeholdelses- eller renoveringsarbejde. Denne gennemgang vil/bør afstedkomme, at 10-årsplanen løbende revideres.

Det kan anbefales, at der gennemføres et årligt bygningssyn, omfattende alle bygningens dele, som anført i bilag 4.1. Ejendommens økonomi og andre forhold kan have indflydelse på igangsætningstidspunkter.

Det opstillede budget er baseret på, at ejendommen indenfor en rimelig tidsperiode fremstår som velvedligeholdt og rent teknisk er opdateret svarende til dagens standard.

2.	Budget for 2007 – 2016

Budgetskema

| Bygningsdele/beskrivelse af vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder | Anslåede vedligeholdelsesudgifter inkl. moms, 2007 priser (1.000kr.) |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011/2012 | 2013/2017 | I alt |
| 3.2 | Tag Reparation af halvtaget over indgangen til bagtrappen af Vesterbrogade 83. Udskiftning/renovering af tag | 8 |  |  |  | 1000 |  |
| 3.3 | Facader, ydervægge, altaner Reparationer af revner i væggen ved bagtrappen, Valdemarsgade 1B Udskiftning/forstærkning af overligger ved cykelkælderdør Renovering af altaner, inkl. betonrenovering, Valdemarsgade 1A og 1B Afrensning af bagvæggen til Vesterbrogade 83 Istandsættelse af port inkl. diverse murerreparationer, afrensning af løs maling og malerarbejde |  | X 30 61 |  | 2,5 200 |  |  |
| 3.4 | Vinduer og døre til det fri Istandsættelse af hoveddøre, Vesterbrogade 83 Istandsættelse af hoveddøre, Valdemarsgade 1A Istandsættelse af hoveddøre, Valdemarsgade 1B Gennemgribende istandsættelse af alle vinduer og døre, inkl. gennemgang af tætningslister |  | 3,5 |  | 3,5 3,5 | 250 |  |
| 3.6 | Øvrige primære bygningsdele Murerreparation af ydervæggen til højkælderen Maleristandsættelse af ydervægge til højkælderen Udskiftning af tagbelægning på højkælderen Istandsættelse af rækværk til tagterrassen | 25 10 |  | 50 20 |  |  |  |
| 3.7 | Afløb og kloak Gennemgang af kloakledning i gården Gennemspuling og inspektion af alle faldstammer Udskiftning af faldstammer, Vesterbrogade 83 (8 faldstammer) Udskiftning af faldstammer, Valdemarsgade 1A (4 faldstammer) Udskiftning af faldstammer, Valdemarsgade 1B (4 faldstammer i) | 150 | 550 | 275 275 | 100 |  |  |
| 3.11 | Ventilation Rensning af ventilationskanaler |  |  |  | 20 |  |  |
| 3.12 | Lys og kraft Installation af HPFI-relæer (kr.2.000,- pr. lejlighed) Evt. installation af HPFI-relæer, fællesarealer/opdatering af installation i bagtrapper | X 15 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Trappeopgange Istandsættelse af hovedopgang, Vesterbrogade 83 Istandsættelse af hovedopgang, Valdemarsgade 1A Istandsættelse af hovedopgang, Valdemarsgade 1B Istandsættelse af bagtrappeopgange, 1 Istandsættelse af bagtrappeopgange, 2 Istandsættelse af bagtrappeopgange, 3 Istandsættelse af bagtrappeopgange, 4 | 195 250 | 225 200 | 175 | 150 205 |  |  |
| I alt | 653 | 1.070 | 795 | 685 | 1.250 |  |
| Uspecificeret udvendig vedligeholdelse | 100 | 100 | 100 | 100/år | 100/år |  |
| I alt | 753 | 1.170 | 895 | 885 | 1.750 |  |

2.1	Kommentarer til budgetskema

Ingen arbejder er inkl. stillads. Denne pris er opgjort og anført selvstændigt.

Reparationer af revner i væggen ved bagtrappen, Valdemarsgade 1B (3.3) er et ukendt beløb (x) da undersøgelsen vedrørende mulig sætning af ejendommen fortsætter. Arbejdet anbefales udført i 2009 når undersøgelsen er gennemført.

Installation af HPFI relæer i lejlighederne (3.12) er et ukendt beløb (x) da antallet af lejlighederne som skal opdateres også er ukendt.

3.	Ejendommens tilstand m.m.

### 3.1	Terræn

Opbygning

Terrænopbygningen omkring ejendommen er i hovedsagen identisk på de to gadesider af ejendommen. Ved gårdsiden af ejendommen er terrænet udført i asfalt.

Afvanding fra tag sker til nedløbsbrønde placeret langs ejendommen på alle sider, undtagen gavlen.

Adgang til hovedtrapperne sker igennem gadedørene til Vesterbrogade og Valdemarsgade.

Adgang til bagtrapperne og kældrene sker, fra gårdsiden, igennem bagdørene.

Terrænbefæstelsen mod Vesterbrogade og Valdemarsgade er udført i en traditionel fortovsopbygning med betonfliser ud til rendestenen.

Der er P-pladser langs ejendommen på Valdemarsgade, styret af myndighederne. Der er opstillet parkeringsautomater som alle skal anvende, også om natten, medmindre man har en beboerlicens som koster kr.175 om året (kan købes for de biler der er tilmeldt adressen i området).

Adgang til porten og evt. gården sker igennem lågen fra Valdemarsgade. Lågen låses op ved brug af systemnøgle.

Belysningen fremstår af enkelte armaturer til gårdsiden af ejendommen.

Belægningen i porten er udført i beton.

Tilstandsregistrering

Asfaltbelægningen i gården fremstår generelt i pæn stand med enkelte skader, især i nærheden af trappenedgangene. Regnvandsbrønde er nogenlunde jævnt placeret og i vel vedligeholdt stand.

Fortovsbelægningen og P-pladserne er vedligeholdt af myndighederne.

Ejerforeningen skal sørge for at fortove holdes ryddet for sne mv.

Belægningen i porten fremstår med enkelte revnedannelser i betonen. De konstaterede revner i betonen skønnes umiddelbart at være af mere kosmetisk betydning end et statisk problem.

Portlågen låser ikke på en sådan måde at uvedkommende kan holdes ude.

Belysningsarmaturer fremstår uden skader.

Foranstaltninger

Det anbefales at justere eller eventuelt udskifte låsen til portlågen for at holde uvedkommende ude.

3.2	Tag

Opbygning

Tagkonstruktionen er udført som traditionelt saddeltag og pålagt skifer.

Der er kvistkonstruktioner i taget. Kvistene er opad til forsynede med tagpap. Flanke på kvistene er udført af zink, og vinduerne er trævinduer med 1 lag glas.

Omkring sammenskæring af taget er der udført skotrender af zink.

Mod gården og gaden er der etableret enkelte tagvinduer med termoruder.

Tagrenden og nedløbsrør er udført i plast.

Halvtaget over indgangen til bebyggelsen i gården er udført af træ og overlagt med 1 lag pap.

#### Tilstandsregistrering

Taget fremstår generelt i pæn vedligeholdt stand. Der er for nylig foretaget en udskiftning af skifer generelt. Diverse skotrender, zinkinddækninger m.v. fremstår i pæn stand.

Kvistene fremstår i nogenlunde stand.

Der blev ikke ved besigtigelsen umiddelbart konstateret svampe- eller rådangreb.

Halvtaget over indgangen til bagtrappen af Vesterbrogade 83, i gården, er i et nedslidt stand, især i den venstre ende, hvor træet er besat af alvorlig rådangreb.

#### Foranstaltninger

Det anbefales at reparerer halvtaget over indgangen til hovedtrappen i gården senest 2008.

En gennemgang af taget bør udføres om ca. 10 år og der er medregnet mulige reparationer eller udskiftning til den tid.

3.3	Facader, ydervægge, altaner

Opbygning

Mod gaden:

Facadeafsnit mod gade fremstår principielt i følgende opbygning:

Fra fortovsniveau er der udført en pudset sokkel op til en højde af ca. 40 cm.

Væggen er udført i massiv murstenskonstruktion og malet pudseoverflade, samt diverse ornamenter og pynt omkring vinduerne på 1. sal og 4. sal.

Ud mod gaden er der en større altanterrasse på 1. sal på hjørnet af ejendommen. Altanpladen er udført af beton.

En port giver adgang fra Valdemarsgade til gårdarealet. Porten er opbyggede af mursten med malede pudsoverflade.

Mod gården:

Fra asfaltbelægningens niveau er der udført en malet sokkel, ca. 40 cm høj.

Væggene er udført i massiv konstruktion af mursten. Facaderne op til undersiden af 1.sal vinduer er malet og opefter er facadens udsyn murstens overflade.

Facaderne er forsynet med dekorative murstensarbejde, som markerer adskillelsen mellem stueetagen og 1. sal og mellem 3. sal og 4. sal.

Sålbænkene er udført i rulskift og overliggerne er udført i muret stik.

Adgang til altanerne er igennem franske døre. Lejlighederne i opgangene Valdemarsgade 1A og 1B er forsynet med franske altaner. Altanrækværket er udført i jern og er indbygget i murværket.

# Tilstandsregistrering

Facadepartierne mod gaden fremstår med revner i pudsen. Det kunne ikke konstateres om der er tilsvarende revnedannelser i muren.

Altanen udfor hjørnet af ejendommen mod Vesterbrogade fremstår generelt uden synlige skader på betonen, men balustre samt gelændere har begyndende rustdannelse.

De murede facadepartier, mod gården, fremstår med nogle revnedannelser, typisk i form af sætningsrevner mellem vertikalt placerede vinduespartier. Endvidere fremstår facaden med lodret revner ovenfor to stueetage vinduer.

Sokkel samt den pudsede del af facadekonstruktionens underste del op til 1. sal vinduer fremstår stærkt tilsmudset men konstruktionsmæssigt i god stand.

Sålbænkene i gårdfacaden er tidligere blevet repareret men er nu alvorligt plaget af vandgennemtrængning især hvor betonreparationerne er blevet slået af.

Det er generelt for altanernes rækværker, at de har begyndende rustdannelser. Murstenene og betonoverfladen er skadet hvor rækværket fastgøres.

Der er konstateret revner i væggene i porten og de pudsede overflader fremstår i dårlig stand..

#### Foranstaltninger

Sætningsrevner mellem vinduespartier skal kradses ud og påføres ny fugemørtel.

Gennemgående revnedannelser i taggesims bør repareres ved udkradsning af revner og ilægning af ny fugemørtel.

Overliggeren til kælderdøren skal forstærkes for at minimere bygnings bevægelse i det område. Det anbefales at udføre arbejdet inden for de næste 3-5 år.

Inden for en kortere årrække må det påregnes, at gelændere samt balustre for altaner og franske altaner skal afrenses for rust og derefter skal der udføres en rustbehandling og afsluttende malerbehandling.

Frostsprængte beton på sålbænkene skal hugges af og der skal monteres skifer eller klinker over nuværende rulskift. Disse reparationer ville kræve opstilling af stillads; derfor burde det overvejes om at udføre reparationer af z-revnerne og forstærkning af overliggerne på cykelkælderdøren og vinduerne til hver side, på samme tid.

Der er tale om at etablere større altaner hvor der nu er franske altaner. Rustbekæmpelsen og beton reparationerne af altanerne vil udgå hvor de udskiftes.

Der er medregnet i budgettet pudsreparationer og maleristandsættelse af væggene til porten.

3.4	Vinduer og døre til det fri

#### Opbygning

Mod gaden og gården er vinduestyperne Dannebrogsvinduer eller 3-fags vinduer i samme opbygning som Dannebrogsvinduer.

Alle vinduer i ejendommen er trævinduer med 2 lag glas.

Vinduerne er generelt forsynede med forsatsvinduer i den nederste del.

I karnapperne er der monteret 3 selvstændige 1-fags vinduer.

Den nederste del af vinduerne mod gård har en vandretliggende sprosse.

Alle vinduerne mod gade og gård, der er med 3 fag, har vendebeslag for det midterste vinduespartis vedkommende.

Fastholdelse af vinduet i lukket stilling sker med anverfere.

Gadedøre er af en ædel træsort, lakbehandlede og med glaspartier.

Der er endvidere monteret sparkeplade og dørtelefon på og ved hver ejendom.

Døre til bagtrapper er udført af træ. Dørene har isat glas i den øverste fyldningsdel.

Tilstandsregistrering

Både vinduerne mod gaden og mod gården fremstår generelt i en pæn stand.

Hoveddøre fremstår generelt i dårlig stand.

Bagtrappedøre fremstår i pæn stand. Kælderdøre fremstår i nogenlunde stand.

#### Foranstaltninger

Det er anbefalet at udføre en gennemgribende istandsættelse, inklusiv tætningslister, i 2015.

Det er anbefalet at udføre en gennemgribende istandsættelse af alle hoveddøre, og tilsvarende karm og blændstykker, i 2008.

3.5	Kælder og fundamenter

#### Opbygning

Ejendommen antages at være normalt funderet.

Kælderydervægge samt kælderindervægge er udført som en massiv murstenskonstruktion afsluttet med en berapning, der er malerbehandlet. Lofter er udført af gipsplader og gulv er udført med et betonklaplag.

Indvendige døre, der hovedsageligt anvendes til pulterrum, er udført af træ og i nogle tilfælde stål, hvor pulterrummene er opdelt ved anvendelse af stål bure.

Den udvendig nedgang er udført i mursten med beton overflade og er videre beskrevet under øvrige primære bygningsdele. Indvendige trapper er udført i træ. Trapperne drejer i løbet ned til kælderen.

Der er kældervinduer både mod gade og gård. Vinduerne er nyere trævinduer med 2 lag glas.

Overliggeren til kælderdøren er udført i muret stik.

#### Tilstandsregistrering

D.d. er der en undersøgelse i gang omkring fundamenterne da der er konstateret revnedannelser i bagvæggen. Der afventes rapport fra ingeniørfirmaet Vagn Duer A/S som vedhæftes til tilstandsrapporten, ved modtagelse.

Indvendige kældervægge fremstår i en nedslidt stand. Der er sket afskalning af berapning og malerbehandlingen ved gulvet.

Kældergulvet fremstår i en rimelig intakt stand, dog er der konstateret mange mindre skader i det øverste lag af betonklaplaget.

Lofter i kælderen fremstår i dårlig stand. Der blev konstateret flere revnedannelser i gipspladerne, primært omkring niveauspring i lofter samt hvor loftet støder op mod ydervægge.

Kældervinduerne fremstår generelt i gode stand.

Indvendige trætrapper er i ældre stand. Det vurderes at nogle trine er usikre og skal ikke overbelastes.

Overliggeren til kælderdøren er skønnet til ikke at være bæredygtig ifølge revnedannelserne i væggen ovenfor døren.

Foranstaltninger

Afskalningen af den afsluttende malerbehandling skyldes fugtophobning i murværket.

Det skønnes ikke økonomisk hensigtsmæssigt eller økonomisk overkommeligt at udføre foranstaltninger for at hindre en fortsat fugtophobning, der i øvrigt ikke anses for værende særlig kritisk.

Det tilrådes dog på det kraftigste, som det er sket flere steder, at sikre en god ventilation.

Hvor berapningen er beskadiget eller fuger er porøse, bør der på sigt afsættes midler til en reparation af disse skader. En reparation sker ved, at al løstsiddende berapning frihugges, fuger udkradses, ny fugemasse ilægges, og der udføres ny berapning med afsluttende malerbehandling.

Det menes ikke økonomisk hensigtsmæssigt at lade en opretning af kældergulvet udføre.

Det vurderes p.t. ikke nødvendigt at få gennemgået loftet for de konstaterede mindre skader.

Der skal udføres en gennemgribende istandsættelse af trætrapperne og evt. en udskiftning og oprettelse af alle træ trappeløb.

Der skal udføres pudsreparationer og maleristandsættelse af trappenedgangene, se punkt 3.16.

3.6	Øvrige primære bygningsdele

#### Opbygning

I gården er der etableret en opbevaringsgarage udført i mursten med fladt tag og dobbeltdøre. Dørene er udført i træ.

Garagen er placeret langs højkælderen.

Højkælderen er udført i mursten. Oven på højkælderen er der etableret en terrasse til beboeranvendelse. Terrassen er indhegnet ved anvendelse af rækværk udført i træ.

#### Tilstandsregistrering

Garagen er i nogenlunde stand. Dørene er skadet for neden og nedbrudt af fugt.

Udvendigt, er højkælderen i dårlig vedligeholdt stand. Der er en revne i muren ved nedgangen til døren. Det udvendige malerarbejde er i dårlig stand og trænger til en grundig gennemgang. Terrassen er i nogenlunde stand, men rækværket trænger til istandsættelse.

Foranstaltninger

Murerreparationer og maleristandsætte af ydervæggen, til højkælderen i gården, anbefales udført i 2007.

Tagbelægningen på højkælderen skal udskiftes og rækværket skal istandsættes. Det anbefales at udføre en totalistandsættelse af terrassen i 2008.

3.7	Afløb og kloak

#### Opbygning

Ejendommens afløbssystem er udført i støbejern.

Der er selvstændige faldstammer for hver lejlighed for henholdsvis køkken og bad. Installationen er udluftet i gennem taget og føres ned gennem lejlighederne og ned til kælder og her fra ud til hovedkloakken.

Afvanding fra terræn og tag mod gård opsamles i regnvandsbrønde.

#### Tilstandsregistrering

Ved TV-inspektion (udført af Kajs TV-inspektion A/S) kunne det konstateres at kloakledningen som løber langs bagvæggen i gården ikke er fejlfri. (Inspektionen blev udført i forbindelse med undersøgelsen omkring revnerne i bagvæggen.)

Ingeniørfirmaet Vagn Duer A/S rapportere at de konstaterede fejl er mindst klasse 3 og bør udbedres.

Ejendommens faldstammer fremstår generelt med tæringsangreb, og det blev konstateret, at flere faldstammer havde begyndende sårdannelser.

I kælderen fremstår faldstammer med en del tæringsangreb. Rusten har dog primært fat i det ydersted del af støbejernet.

Foranstaltninger

Det anbefales at gennemgå kloakledningen i gården for fejl og udføre nødvendige udbedringer, ifølge vedhæftet rapport af d. 26. juli 2007.

Det må i den næste 1-års periode påregnes, at der skal ske en gennemspuling og evt. TV-inspektion af faldstammer til både køkken og bad. Derefter kan det vurderes om der skal ske en total eller delvis udskiftning af faldstammerne.

Der er i overslaget regnet med, at der skal udskiftes 8 faldstammer fra kælder til kvist pr. år, afhængig af undersøgelsen

3.8	Vand

#### Opbygning

Der er ført 1 vandstik ind til ejendommen med vandmåler til registrering af vandforbruget.

Varmtvandsproduktionen sker via 2 varmtvandsbeholdere med stålspiraler.

Der er ført stigestrenge op gennem køkkener samt badeværelser for hver lejlighed.

Tilstandsregistrering

Der var nogle beboer der mente at vandet i huset havde meget skiftende temperatur, ligesom trykket på vandet ligeledes var skiftende. Dette var konstateret efter ændringen af varmeanlægget.

Rørsystemet for vandanlægget vurderes at være i acceptabel stand.

Der forefindes nye og gamle afspærringsventiler.

#### Foranstaltninger

I forbindelse med undersøgelsen angående revnerne i bagvæggen har administrationen opfordret ingeniørfirmaet Vagn Duer A/S til at kontakte Københavns Kommune vedrørende mulige udbedringer af vandledningerne i området af ejendommen, dvs. i Valdemarsgade og Vesterbrogade.

Afspærringsventiler udskiftes ad-hoc.

3.9	Gas

# Opbygning

Der er indført bygas til madlavning i ejendommen.

Tilstandsregistrering

Der blev ikke umiddelbart konstateret problemer i form af rustdannelse/utætheder på gasinstallationens rørsystem, der er udført af galvaniserede rør.

#### Foranstaltninger

Ingen.

3. 10	Varme

#### Opbygning

Opvarmning sker med direkte fjernvarmevand ført ud i radiatorerne.

For at undgå varierende tryk i radiatoranlægget er der påmonteret en trykreguleringsventil. Københavns Energi har i 2006 konverteret fjernvarmeanlægget fra fjernvarmedamp til fjernvarmevand. Det betyder at der er etableret nye fjernvarmeledninger frem til ejendommens varmecentral og at der er sket ændringer ved varmecentralen.

De gamle damprør i varmecentralen og cykelkælderen er fjernet. I gården er de gamle rør fjernet 1 meter ud fra husfacaden og hullet i fundamentet lukket.

Radiatoranlægget er et 2-strengsanlæg. Rørsystemet er udført i sorte rør samlet med fittings. Radiatorerne er typisk placeret på vinduesbrystninger.

Den gamle ekspansionsbeholder står på loftet og er afmonteret.

Der er monteret afspærringsventiler og indreguleringsventiler på alle stigestrenge.

Radiatorer i de lejligheder, der er blevet besigtigede, var alle forsynede med termostatventiler. Radiatorerne var en blanding primært af nyere pladeradiatorer, men også enkelte ældre støbejernsradiatorer.

#### Tilstandsregistrering

Rørsystemet for radiatoranlægget vurderes at være i acceptabel stand.

Varmecentralen er velvedligeholdt. Konverteringen til fjernvarme er foregået i 2006.

På loftet og i kælderen er rørsystemet isoleret.

Der forefindes nye og gamle afspærringsventiler.

Radiatorernes beskaffenhed vurderes umiddelbart rimelig, og der er ikke oplyst om forøgelse af antallet af utætte radiatorer pr. år.

Anlægget klarer afkølingskravene.

#### Foranstaltninger

Det forventes ikke, at det vil være nødvendigt at foretage større udskiftninger/reparationer af varmeanlægget indenfor de første 10 år.

Afspærringsventiler udskiftes ad-hoc.

3.11	Ventilation

#### Opbygning

Lejlighederne er forsynet med trækkanaler fra køkkener og badeværelser.

#### Tilstandsregistrering

Ventilationskanaler på loftet blev vurderet i rimelig stand.

#### Foranstaltninger

Ventilationskanalerne skal renses inden for de næste 5 år.

3.12	Lys og kraft

#### Opbygning

Der er ført en el-forsyningshovedstik ind i ejendommen til el-forsyning af lejligheder og friarealer.

I lejligheder er der, for de lejligheder der blev besigtigede, tale om en nyere el-installation i form af nyere målere og en nyere sikringsgruppe med HFI-relæ.

Belysningen i kælder sker ved lysstofrør, der tænder ved columbustryk.

Belysningen på loftet sker ved glødelamper, der tændes med stikkontakt.

#### Tilstandsregistrering

Ejendommens hovedstik samt forsyningen gennem kælder og op gennem lejlighederne fremstår i god stand. Hovedstikket og forsyningsledningssystemet er blevet opdateret løbende i henhold til moderniseringer i ejendommen.

Belysningen i kælderen er i god stand. Belysningen i loftsrum fungerer knapt tilfredsstillende, da antallet af lysarmaturer ikke er ret stort.

#### Foranstaltninger

Det er anbefalet at installere HPFI-relæer i lejligheder, hvor de mangler. Installationen skal udføres senest medio 2008 ifølge krav fra bygningsreglementet. Det er ejerforeningens ansvar, at arbejdet udføres, men de enkelte ejere skal, jf. vedtægten, selv betale.

Man bør overveje, inden for en kortere årrække, at få etableret en ny og mere tilsvarende belysning i loftsrum.

3.13	Dørtelefon

# Opbygning

Hver hovedindgang er forsynet med et dørtelefonanlæg.

Ringanlæggene er monteret på væggene ved hoveddørene, ved siden af de gamle anlæg.

Tilstandsregistrering

Ingen kommentarer.

#### Foranstaltninger

Løbende vedligeholdelse.

3.14	Trappeopgange

#### Opbygning

Opgang Vesterbrogade 83, Valdemarsgade 1A og 1B

Hovedtrapperne er udført i træ, og trappetrine er belagt med linoleum. Der er lagt terrazzo på gulvet i entréerne.

Håndliste og balustre er udført i træ og

Vægge er pudsede og malerbehandlede. 	Underside af trappeløb og reposer er pudsede og malerbehandlede.

Døre til lejligheder er brandsikrede trædøre.

Bagtrappeopgange: Vesterbrogade 83, Valdemarsgade 1A og 1B

Bagtrapperne er udført i træ. Trinene er uden belægning i bagtrappeopgangen til Valdemarsgade 1A. Der er lagt linoleum på bagtrapperne i Valdemarsgade 1B.

Belysningen på trappen foregår via Columbustryk.

#### Tilstandsregistrering

Hovedtrapper:

Hovedtrappernes terrazzobelægning i gadeplan er, generelt, konstateret med skader i form af revner samt afstødte skaller af terrazzo.

Linoleumsbelægningen på trappetrin og reposer fremstår i dag uden glans, med revnedannelser primært mod forkant af trappetrin samt enkelte steder med begyndende vedhæftningsproblemer.

Væggene i trappeskaktene fremstår uden glans og med afskalninger samt enkelte revnedannelser.

Der blev også konstateret skader i pudsen på vægge.

Bagtrapper:

Bagtrapperne er generelt i dårlig stand med afskalning af maling på vægge og manglende maling på underside af trappeløb og reposer.

Den nederste del af væggen ned til kældrene fremstår med flere skader i form af afskalninger af pudsen/malingen samt ved udblomstninger.

#### Foranstaltninger

Hovedtrapper:

En gennemgribende istandsættelse af hovedtrappeopgangene bør udføres i 2009-11. Det anbefales, at gammelt linoleum og kantlister udskiftes på samtlige trin og reposer. Endvidere, efterfølgende af pudsreparationer, bør hovedtrapperne malerbehandles på vægge, underside af trappeløb, underside af reposer samt døre til lejligheder. Den nuværende el-forsyning i opgangen bør udbedres i forbindelse med istandsættelse af opgangen.

Bagtrapper:

Alle bagtrappeopgange skal maleristandsættes; trapper og reposer skal forsynes med ny gulvbelægning. Arbejderne i alle bagtrapper bør udføres i 2008, men for at tage hensyn til økonomien er arbejderne fordelt over nogle år.

3.15	Lejligheder

Opbygning

De fleste af lejlighederne er moderniseret med nyt køkken og bad.

Tilstandsregistrering

Ingen bemærkninger.

Foranstaltninger

Se punkt 3.12.

3.16	Låsesystem

Opbygning

Ejendommen er forsynet med systemlås.

Tilstandsregistrering

Se punkt 3.1 (angående portlågen).

Foranstaltninger

Se punkt 3.1 (angående portlågen).

3.17	Energibesparende foranstaltninger

Ingen bemærkninger.

4.	Bilag

4.1	Opdeling af ejendommen

1.	Terræn

2.	Tag

3.	Facader, ydervægge, altaner og karnapper

4.	Vinduer og døre til det fri

5.	Kælder og fundamenter

6.	Øvrige primære bygningsdele

7.	Afløb og kloak

8.	Vand

9.	Gas

10.	Varme

11.	Ventilation

12.	Lys og kraft

13.	Dørtelefoner

14	Trappeopgange

15.	Lejligheder

16.	Låsesystem

17.	Energibesparende foranstaltninger